ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Крымский район

от ________________№_______

ПОРЯДОК
осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования Крымский район и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

1.1. Порядок осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования Крымский район и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, определяет порядок и сроки представления организацией, реализующей проект, информации об исполнении условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования Крымский район (далее - соглашение), и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, подготовки и представления уполномоченным органом отчета об исполнении условий соглашений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Крымский район.

1.2. Мониторинг осуществляется в целях сбора, систематизации и учета информации о ходе исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, а также выявления обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашений.

1.3. Организация, реализующая проект, не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором заключено соглашение (в отношении представления информации о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта - не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением), представляет в уполномоченный орган на подписание соглашения (далее - уполномоченный орган) и главе муниципального образования Крымский район данные об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта (если применимо) (далее - данные, представленные организацией, реализующей проект), по примерной форме, установленной уполномоченным органом.

1.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня представления данных, представленных организацией, реализующей проект, осуществляет проверку исполнения организацией, реализующей проект, условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе соответствующих этапов реализации инвестиционного проекта (если применимо) и направляет в уполномоченный региональный орган исполнительной власти отчет об исполнении условий соглашений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования Крымский район в соответствии с формой, установленной уполномоченным органом, содержащей в том числе основания для изменения или расторжения соглашения.

1.5. Уполномоченный орган в том числе на основании данных, представленных организацией, реализующей проект, осуществляет мониторинг, предусматривающий:

- проверку исполнения организацией, реализующей проект, условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе соответствующих этапов реализации инвестиционного проекта (если применимо);

- проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения;

- подготовку отчета об исполнении условий соглашений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования Крымский район в соответствии с примерной формой, установленной уполномоченным органом;

- подготовку справки о реализации этапа инвестиционного проекта по форме, установленной уполномоченным органом (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанной справки, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта).

1.6. Уполномоченный орган по итогам проведения указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка мониторинга не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением, направляет:

- отчет об исполнении условий соглашений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Крымский район, в уполномоченный региональный орган исполнительной власти;

- справку о реализации этапа инвестиционного проекта (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанной справки, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта) в Федеральное казначейство для отражения в реестре соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

1.7. В случае если по результатам мониторинга согласно пункту 1.5 настоящего Порядка выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для изменения соглашения, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня направления в уполномоченный региональный орган исполнительной власти отчета об исполнении условий соглашения направляет организации, реализующей проект, уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и (или) оснований для изменения соглашения с предупреждением о недопустимости нарушения условий соглашения (если применимо) и о предложении внести изменения в соглашение в соответствии с Порядком заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект.

1.8. В случае если по результатам мониторинга, указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка, выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для расторжения соглашения, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня направления в уполномоченный региональный орган исполнительной власти отчета об исполнении условий соглашения направляет организации, реализующей проект, уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и (или) оснований для расторжения соглашения и инициирует расторжение соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

| Начальник управления инвестиций и потребительской сферы администрации | О.П.Сергеева |
| --- | --- |