Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» в 2022 году

Для оценки эффективности реализации программы необходимо сформировать интегральную оценку программы, полученную на основе оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

1. Оценка по комплексному критерию К1.

В 2022 году программа была реализована с использованием двух критериев - протяженность участков полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены мероприятия по очистке налетного мусора, выкашиванию газонов и ликвидации заниженной обочины (запланировано расчистить 12,01 км, расчищено в ходе реализации программы 12,01 км); протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по расчистке от снега и обработке проезжей части противогололедными материалами (запланировано расчистить 0,86 км, расчищено в ходе реализации программы 0,86 км).

Значение критерия К1 рассчитываются по формуле:

К1=(12,01:12,01) x 100 % = 100 %;

К1=(0,86:0,86) х 100 % = 100 %

2. Количественное значение по комплексному критерию К2.

В 2022 году на содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения «Подъезд к Богогоевскому карьеру» и «х. Школьный – с. Фадеево» из местного бюджета было выделено

Количественное значение рассчитывается по формуле:

К2 = ((2662,7:2662,7) x 100) = 100 %

3. Количественное значение по комплексному критерию К3.

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К3 = (1:1) x 100 % = 100 %

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы - R, с учетом весовых коэффициентов Z1=0,5; Z2=0,2; Z3=0,3.

R=100% х 0,5 + 100% х 0,2 + 100% х 0,3 = 50 + 20 + 30 = 100%.

Данный результат показывает, что уровень эффективности программы соответствует запланированному.

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район С.Д.Казанжи

Доклад о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

Крымский район» в 2022 году

Объем финансирования в 2022 году составляет 2662,7 тысяч рублей.

Данные средства израсходованы в полном объеме.

В процессе реализации программы были выполнены мероприятия по содержанию и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район.

Выполнение указанных мероприятий предусматривает повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район, оптимизацию дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании Крымский район

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район С.Д.Казанжи