**Доклад о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район**

**«Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2021 году**

Объем финансирования в 2021 году составил **40 400,0 тысяч рублей, в том числе:**

20 080,0 тыс. рублей – за счет средств муниципального образования Крымский район;

20 320,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Краснодарского края, в том числе 8 920,2 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства.

В рамках данной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма «Жилище».**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму **27 205,2 тыс. рублей,** из них:

**Фонд содействию реформирования ЖКХ – 8 920,2 тыс. рублей**

**Краевой бюджет – 11 399,8 тыс. рублей**

**Местный бюджет – 6 885,2 тыс. рублей**

а) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выделено и освоено 11 429,8 тыс. рублей, в том числе:

- 5 733,4 тыс. рублей - средства бюджета Краснодарского края;

- 5 696,4 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Крымский район.

б) Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация МО Крымский район. Выделено и освоено 497,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

в) Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» подпрограммы «Жилище» размер расходного обязательства в 2021 году составил 15 277,6 тыс. рублей, из них:

- 691,0 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Крымский район;

- 5 666,4 тыс. рублей - средства бюджета Краснодарского края;

- 8 920,2 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства.

Бюджетные средства освоены не в полном объеме, экономия бюджетных средств сложилась по причине изменения стоимости квадратного метра изымаемой площади и по причине признания одной квартиры как выморочное имущество.

1. **Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму ***2 473,6 тыс. рублей*, в том числе:**

а) Выполнен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район на общую сумму - 2 473,6 тыс. рублей;

б) Завершение строительства офиса врача общей практики – 0,0 тыс. рублей.

1. **Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район».**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму **10 375,2 тыс. рублей:**

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» на общую сумму 10 175,2 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Крымский район;

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации – 200,0 тыс. рублей.

1. **Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район»**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму **346,0 тыс. рублей:**

Внесение изменений в документы территориального планирования Крымского района – 346, 0 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2021 году**

1. Оценка по комплексному критерию К1.

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение  К1 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по содержанию | 12,01 | 12,01 | 100 |
| 2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы поремонту | - | - | - |
| 3. | Количество нежилых и жилых помещений находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Крымский район, за которые необходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой по капитальному ремонту МКД | 231 | 231 | 100 |
| 4. | Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Крымский район | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Количество нежилых и жилыхпомещений находящиеся вмуниципальной собственностимуниципального образованияКрымский район, за которыенеобходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | 241 | 241 | 100 |
| 6. | Площадь квартир | 10 400 | 10 400 | 100 |
| 7. | Количество молодых семей, которым предоставлены (планируется предоставить) социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 9 | 9 | 100 |
| 8. | Расселяемая площадь | 263,4 | 263,4 | 100 |
| 9. | Количество переселяемых жителей | 18 | 18 | 100 |
| 10. | Осуществление функций единого заказчика – застройщика и ведение технического надзора по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) текущему ремонту объектов, проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно- монтажных работ муниципального значения | 150 | 150 | 100 |
| 11. | Разработка сметной документации | 800 | 800 | 100 |
| 12. | Изготовление проектов на реконструкцию, текущий ремонт муниципальных зданий | 40 | 40 | 100 |
| 13 | Проект изменений в схему территориального планирования | - | - | - |

**К1  = 100 %.**

1. Количественное значение по комплексному критерию К2.

В 2021 году на реализацию мероприятий программы выделено – **40 400,0 тыс. рублей.**

**Освоено бюджетных средств на сумму**

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К2 = ((*32 800,06: 40 400,0*) х100) = 81,2 %.

1. Количественное значение по комплексному критерию К3.

В 2021 году в рамках муниципальной программы запланировано к исполнению 13 мероприятий на сумму 32 800,06 тыс. рублей. Все мероприятия исполнены в полном объеме.

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К3 = (13:13) х100% = 100%.

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – R, с учетом весовых коэффициентов Z1=0,5; Z2=0,2; Z3=0,3.

R=81,2% х 0,5 + 100% х 0,2 + 100% х 0,3 = 40,6+ 20 + 30 = 90,6%.

Данный результат показывает, что уровень эффективности программы соответствует запланированному.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей**

**эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по содержанию, составляет 12,01 км | км | 12,01 | 12,01 | - |
| Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по ремонту | км | - | - | - |
| Количество нежилых и жилых помещений находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Крымский район, за которые необходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | шт. | 231 | 231 | - |
| Площадь квартир | кв.м | 10 400 | 10 400 | - |
| Осуществление функций единого заказчика – застройщика и ведение технического надзора по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) текущему ремонту объектов, проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно- монтажных работ муниципального значения | шт. | 150 | 150 | - |
| Разработка сметной документации | шт. | 800 | 800 | - |
| Изготовление проектов на реконструкцию, текущий ремонт муниципальных зданий | шт. | 40 | 40 | - |
| Проект изменений в схему территориального планирования | шт. | - | - | - |

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район С.Д.Казанжи

Е.Е.Христофорова

А.А.Закиян

Г.А.Закутько

8(86131) 4-29-45