Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд по результатам исполнения контрактов в рамках национального проекта «Инфраструктуры для жизни»

###### Контрольно-счетной палатой муниципального образования Крымский район по заданию Крымской межрайонной прокуратуры проведено контрольное мероприятие по объектам:

###### – «Благоустройство общественной территории по ул. Кирова в х. Новоукраинском, 2 этап»;

###### – «Благоустройство общественной территории: парк «50-летия Великого Октября» по ул. Рядновой».

###### По итогам проведенного контрольного мероприятия по объекту общественной территории по ул. Кирова в х. Новоукраинском выявлены нарушения условий заключенного муниципального контракта в части несоблюдения подрядчиком установленных сроков выполнения работ. Администрацией Пригородного сельского поселения Крымского района (заказчиком) проведена претензионная работа.

###### По объекту общественной территории парк «50-летия Великого Октября» по ул. Рядновой также подрядчиком нарушены условия заключенного муниципального контракта, допущены нарушения по исполнению этапов контракта по срокам выполнения работ. Администрацией Крымского городского поселения (заказчиком) проведена претензионная работа.

###### Материалы проведенного контрольного мероприятия направлены в Крымскую межрайонную прокуратуру.