ПАСПОРТ

проекта «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район»

- Основные положения

| Наименование направления | Жилищно-коммунальная сфера |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район» |  |
| Краткое наименование проекта | Сокращение аварийного фонда |  |
| Срок начала и окончания проекта | 05.08.2021 года | 31.12.2021 |
| Куратор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д. |  |
| Руководитель проекта | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Е.Е.Христофорова |  |
| Ислолнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Г.А.Закутько Соисполнители: Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И. Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский Л.В.Годованец Начальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.Трубицын |  |
| Инициатор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д. |  |

- Содержание проекта

| Цель проекта | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда до 31 декабря 2021 года 2100,7 кв.м. с расселением 100 человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель |  | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) |  | Базовое значение (2020 год) |  | Период, год 2021 год |
|  |  | Площадь расселенных помещений |  | Основной |  | 2 100,7 | 2 100,7 |
|  |  | Численность граждан, подлежащих расселению |  | Основной |  | 100 | 100 |
| Результаты и требования к результатам проекта |  | Улучшение условий проживания граждан: (снос аварийного жилищного фонда) Повышение социального уровня жизни: (выплату компенсаций за изъятые помещения) |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта |  | Количественный анализ потребности непригодного для проживания жилищного фонда. Расчет возможного софинансирования проекта из средств муниципального бюджета. |  |  |  |  |  |

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор;

менее 50 % - красный индикатор.

- Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) |  | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | Контрольная точка показателя |  | 5.11.2019 г |
| 2. | Подписание соглашения (дополнительного соглашения) с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Крымский район | Контрольная точка показателя |  | 14.06.2019 г; 25.11.2019 г; 10.06.2020 г; 13.10.2021 г. |
| 3. | Подписание соглашения на предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения с гражданами |  | Контрольная точка показатели | В период с августа 2019 года по 31 декабря 2021 года |
| 4. | Выплата выкупа календарных дней. |  | Контрольная точка результата | До 31 декабря 2019 г; до 31 декабря 2020 г., до 31 декабря 2021 г. |

более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор;

менее 50 % - красный индикатор.

- Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
| 1. | Недостаток финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета муниципального образования Крымский район, увеличением непредвиденных расходов местного бюджета муниципального образования Крымский район. | Усиленная работа по собираемости налогов и неналоговых (арендных) платежей в местный бюджет; анализ расходов местного бюджета. |
| 2. | Правовые риски | Мониторинг законодательства в сфере переселения граждан из аварийного фонда |
| Возможности |  |  |
| 1. | Выделение дополнительных лимитов бюджетных обязательств | Перераспределение денежных средств, предусмотренных на другие мероприятия |
| 2. | Привлечение финансирования из внебюджетных источников | Мониторинг возможностей в данном направлении |

- Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Адресная программа Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| Нормальные основания для инициации | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года |

5

- Бюджет проекта

| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-2021годы |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Выплата выкупа за изымаемые жилые помещения | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет, по годам реализации: | 35 930,4 | 35 930,4 |
|  |  | 2019 г. | 2 449,9 | 2 449,9 |
|  |  | 2020 г. | 287,6 | 287,6 |
|  |  | 2021 г. | 33 192,9 | 33 192,9 |
|  |  | Местный бюджет | 3 488,8 | 3 488,8 |
|  |  | 2019 г. | 2 277,8 | 2 277,8 |
|  |  | 2020 г. | 172,5 | 172,5 |
|  |  | 2021 г. | 1 038,5 | 1 038,5 |
|  | Итого: |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | Выплата выкупа за изымаемые жилые помещения | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 55 446,4 | 55 446,4 |
|  |  | 2019 г. | 10 957,6 | 10 957,6 |
|  |  | 2020 г. | 1 457,1 | 1 457,1 |
|  |  | 2021 г. | 43 031,7 | 43 031,7 |
|  | Итого |  | 94 856,6 | 94 856,6 |

Освоение бюджета по итогам реализации проекта: более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор; менее 50 % - красный индикатор.

6

- Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Газовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь расселенных помещений | Кв.м. | SR = SP | SR —площадь расселенного помещения SP — площадь помещения в соответствии с техническим описанием объекта капитального строительства | Информация указывается в соответствии с техническим описанием объекта капитального строительства жилого помещения (квартиры) (паспорт объекта) | Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Г.А.Закутько |

Заместитель главы муниципального образования Крымский район

С.Д.Казанжи