Плановая проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным казенным учреждением культуры «Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения» за 2020 год и 1 полугодие 2021 года

Основание проведения проверки: Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», соглашение от 29 декабря 2020 года «О передаче отдельных функций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», заключенное между администрацией муниципального образования Крымский район и администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района, часть 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), план работы отдела внутреннего муниципального финансового контроля, приказ финансового управления администрации муниципального образования Крымский район от 12.07.2021 № 27-о.

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения» Крымского района (далее – МКУК «СКЦ Адагумского сельского поселения»), ОГРН 1062337001814, ИНН 2337030856, код организации по cводному реестру – 033D1542.

Тема проверки: Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным казенным учреждением культуры «Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения» за 2020 год и первый квартал 2021 года.

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальным казенным учреждением культуры «Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения».

Период проведения проверки: с 15.07.2021, срок проведения проверки 17 рабочих дней.

Метод проведения проверки: выборочный.

Проверяемый период: 2020-2021 (первое полугодие).

Предмет проверки: документы, нормативно - правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами местного бюджета, и иные документы, представленные по запросу.

Проверка проведена с ведома директора муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения» Крымского района Евтушенко Н.А.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, пересчета, наблюдения.

В ходе проверки установлено:

1. Муниципальным заказчиком МКУК «СКЦ Адагумского сельского поселения» заключены контракты с поставщиками-монополистами в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, вместо п.8 ч.1 ст.93 - нарушение Федерального закона № 44-ФЗ Рекомендовано муниципальному заказчику осуществлять заключение договоров в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Нарушение требований п.3.13.4, п.3.12  Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567.

3. Установлено нарушение подрядчиком ИП Варжапетян А.Н. срока выполнения работ в рамках исполнения муниципального контракта № 05-20/СКЦ от 05.06.20 «Капитальный ремонт здания и укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения» в сумме 3 123 484,00 рублей. Пеня за нарушение условий контракта, в соответствии с п.7.5. контракта, составила 228,25 рублей. Рекомендовано Заказчику МКУК «СКЦ Адагумского сельского поселения» провести мероприятия по взысканию с подрядной организации ИП Варжапетян А.Н. пени в сумме 228,25 рублей в бюджет Адагумского сельского поселения.

4. В нарушение п. 5 статьи 19 Закона №44-ФЗ и п. 3 Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 года № 926 документ об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Адагумского сельского поселения Крымского района на 2020, 2021 годы с ведомственным перечнем отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены  товаров, работ, услуг) не утверждены.

По результатам проверки составлен акт № 10 от 06.08.2021, выдано представление №21-28/342  от 06.08.2021 года.