Выписка из акта № 8 от 04 июля 2024 года

Проверка осуществления расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы Крымского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» в 2023 году. Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы за 2023 год.

Контрольное мероприятие проведено на основании: постановления Правительства РФ от 17 августа 2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», плана работ отдела внутреннего муниципального финансового контроля на 2024 год, приказа финансового управления администрации муниципального образования Крымский район от 31.05.2024   № 13-о.

Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Крымский район, ОГРН ХХХХХХХХХ, ИНН ХХХХХХХХ, код организации по cводному реестру – ХХХХХХХХ.

Тема контрольного мероприятия: Проверка осуществления расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы Крымского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» за 2023 год. Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы за 2023 год.

Предмет проверки: муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения», документы, подтверждающие использование средств бюджета, нормативно - правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие целевое расходование денежных средств, первичные и иные бухгалтерские учетные документы, заключенные договоры, отчеты об исполнении показателей муниципальной программы, иные документы, представленные по запросу.

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Достоверность отчетности о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» за 2023 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06.06.2024 по 04.07.2024,  20 рабочих дней.

Метод проведения проверки: выездная плановая проверка.

Проверяемый период: 2023 год.

Контрольное мероприятие проведено отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, первичных документов и иных документов, содержащих информацию о реализации муниципальной программы за 2023 год, контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, пересчета, изучено осуществление расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы Крымского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» в 2023 году.

Общие сведения об объекте контроля.

Полное наименование субъекта проверки - Администрация муниципального образования Крымский район.Юридический (фактический) адрес: ХХХХХХХ, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Крымск, ул. ХХХХХХХХХ, ХХ. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица — Администрация муниципального образования Крымский район от 09.02.2005 года за государственным регистрационным номером ХХХХХХХХХХХ.

Администрация муниципального образования Крымский район поставлена на налоговый учет в ИФНС по г. Крымску Краснодарского края (свидетельство серия 23 № ХХХХХХХХ) с присвоением ИНН ХХХХХХХ, КПП ХХХХХХХ. Администрация муниципального образования Крымский район осуществляет свою деятельность на основании Устава. Действующая редакция Устава принята в 2017 году решением Совета муниципального образования Крымский район от 26.04.2017 № 175 «О принятии Устава муниципального образования Крымский район».

Контрольным мероприятием установлено:

1. Нарушение п.2 постановления администрации муниципального образования Крымский район от 05.09.2022 № 2593 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Крымский район и правил расчета размера ассигнований местного бюджета».

2. Проведенным анализом выполнения мероприятий по  муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» за 2023 год установлено исполнение муниципальной программы на 100,0%. Программные мероприятия после проведенной корректировки плановых показателей также исполнены на 100,0 % каждое. Качественная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы с учетом весовых коэффициентов имеет запланированный уровень эффективности программы в размере 100%.

Контрольным мероприятием установлено, что объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил ХХХХ тыс. руб., что соответствует фактически произведенным в отчетном году расходам на реализацию мероприятий программы. Денежные средства в сумме ХХХХ тыс. руб. израсходованы в полном объеме.

3. Проверкой достоверности отчетности о реализации муниципальной программы установлено  нарушение раздела 5 п. 5.1 «Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Крымский район».

3.1 Проверкой достоверности данных представленных отчетов о реализации муниципальной программы расхождений с данными проверки не выявлено. Документальной проверкой первичных документов нецелевого или неправомерного использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» в 2023 году не установлено.

4. Проверкой заключенных контрактов (договоров) в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы МО Крымский район «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» установлено, что приемка результатов выполненной работы (оказанной услуги) включая проведение экспертизы собственными силами, оформлялась в соответствии с требованиями законодательства о закупках Федерального закона № 44-ФЗ. Обоснование начальной максимальной цены контракта к заключенным договорам прилагается.

# По результатам проверки составлен акт № 8 от 04 июля 2024 года, выдано представление № 1 от 05.07.2024 органа внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район для исполнения.