ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Крымский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Крымский район**

**«Информатизация муниципального образования**

**Крымский район»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Крымский район

«Информатизация муниципального образования

Крымский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информатизация муниципального образования Крымский район»  (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки  муниципальной программы | Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», Приказ Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 года № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения», постановление администрации муниципального образования Крымский район от 25 декабря 2017 года № 2269 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Крымский район», постановление администрации муниципального образования Крымский район от 17 августа 2020 года № 1700 «Об утверждении порядка разработки, утверждении и реализации муниципальных программ муниципального образования Крымский район» |
| Координатор муниципальной программы | Отдел информатизации администрации муниципального образования Крымский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Субъект бюджетного  планирования | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | - совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования Крымский район и обеспечение ее надежного функционирования;  - обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов;  - повышение квалификации сотрудников администрации района и структурных подразделений в области использования информационных технологий |
| Задачи муниципальной программы | - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем;  - модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники;  - развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе систем электронного документооборота;  - обеспечение безопасности используемых информационных систем, а также их защиты, сохранности и целостности;  - эксплуатация систем передачи данных;  - развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия населения и органов местного самоуправления с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля приобретенной и модернизированной компьютерной техники;  - доля приобретенной оргтехники;  - доля обслуженной оргтехники;  - доля приобретенных лицензионных программных продуктов;  - доля сопровождаемых лицензионных программных продуктов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2029 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - общий объем финансирования программы на 2025-2029 годы составляет 24 000,0 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования Крымский район, в том числе на:  2025 год – 4 800,0 тысяч рублей,  2026 год – 4 800,0 тысяч рублей,  2027 год – 4 800,0 тысяч рублей,  2028 год – 4 800,0 тысяч рублей,  2029 год – 4 800,0 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования Крымский район |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информационно-коммуникационных технологий в экономическом развитии страны, региона, района. Современное состояние и перспективы общественного, экономического и социального развития района требуют оперативного и качественного информационного обеспечения официальной правовой информацией органов местного самоуправления граждан, юридических лиц, общественных и политических объединений и организаций.

Формирование муниципальных информационных ресурсов предполагает ориентацию на создание банков правовой информации и интеграцию разрозненных информационно-правовых ресурсов в рамках правовой информатизации России.

Информатизационная деятельность органов местного самоуправления района строится на следующих принципах:

- самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их полномочий в формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов;

- формирования информационных ресурсов в объемах, необходимых и достаточных для реализации органами местного самоуправления своих полномочий;

- достоверности и оперативности информации, используемой в деятельности органов местного самоуправления;

- открытости муниципальных информационных ресурсов.

В течение последних десяти лет в администрации муниципального образования Крымский район велось поэтапное внедрение информационных технологий. В настоящее время все управления и отделы администрации используют в своей деятельности компьютерную технику. Внедрена и успешно функционирует локальная вычислительная сеть. Внедрена система электронного документооборота с органами государственной власти Краснодарского края. Однако еще не в полной мере используются имеющиеся информационные ресурсы. Компьютерная грамотность сотрудников структурных подразделений администрации района становится недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплексов. Необходима интеграция компьютерных систем района с системами сельских поселений для создания единого информационного пространства района в составе информационного пространства Крымского района. Необходимо ведение и администрирование информационных баз данных, постоянное обновление парка компьютерной техники администрации района.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы.

Целью программы является развитие информационного общества:

- совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования Крымский район и обеспечение ее надежного функционирования;

- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов;

- повышение квалификации сотрудников администрации района и структурных подразделений в области использования информационных технологий.

Основные задачи программы:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем;

- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники

- развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе систем электронного документооборота;

- обеспечение безопасности используемых информационных систем, а также их защиты, сохранности и целостности;

- эксплуатация систем передачи данных;

- развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия населения и органов местного самоуправления с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах.

Цели программы достигаются путем реализации программных мероприятий.

Конечным результатом реализации настоящей программы будет являться оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, выраженное в достижении значений целевых индикаторов – измеряемых количественных показателей решения поставленных задач и хода реализации программы.

Сроки реализации программы: 2025 – 2029 года.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования (всего), тыс. руб. | в том числе | | | | | Ожидаемый  результат | Муниципальный заказчик  мероприятия, исполнитель |
|  | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2028 год | 2029 год |
|  | Приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) | местный  бюджет | 4485,5 | 897,1 | 897,1 | 897,1 | 897,1 | 897,1 | Поддержание компьютерного парка в актуальном состоянии | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации - исполнитель |
|  | Развитие электронного документооборота в администрации | местный  бюджет | 2236,5 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | Улучшение качества услуг, предоставляемых населению | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации - исполнитель |
|  | Поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов | местный  бюджет | 1208,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | Обеспечение информационно-правовой поддержки | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации - исполнитель |
|  | Развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации | местный  бюджет | 387,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | Организация видео-аудио-конференцсвязи | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации - исполнитель |
|  | Закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации, услуг по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонных каналов, аренда имущества для размещения оборудования региональной мультисервисной сети, аренда каналов связи («Ростелеком») | местный  бюджет | 6244,5 | 1248,9 | 1248,9 | 1248,9 | 1248,9 | 1248,9 | Поддержка единой информационно-транспортной сети | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации - исполнитель |
|  | Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (**аттестация** информационных систем персональных данных) | местный  бюджет | 425,5 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | Обеспечение информацион-ной безопасности | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации - исполнитель |
|  | Поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации | местный  бюджет | 944,5 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | Обеспечение устойчивой работы сети, сохранности и оперативной обработки информации | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации - исполнитель |
|  | Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) | местный  бюджет | 2985,5 | 597,1 | 597,1 | 597,1 | 597,1 | 597,1 | Обеспечение устойчивой работы сети, сохранности и оперативной обработки информации | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации |
|  | Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации («СКИФ», АРМ «Муниципал» и пр.) | местный  бюджет | 5082,0 | 1016,4 | 1016,4 | 1016,4 | 1016,4 | 1016,4 | Обеспечение лицензионной чистоты используемого программного обеспечения | Администрация муниципального образования Крымский район, отдел информатизации |
|  | Всего по программе |  | 24000,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 |  |  |

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Не предусмотрено.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей муниципальной программы в соответствии с законодательством.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования мероприятий муниципальной программы в 2025-2029 годах, составляет 24 000,0 тысяч рублей, в том числе:

2025 год – 4 800,0 тысяч рублей,

2026 год – 4 800,0 тысяч рублей,

2027 год – 4 800,0 тысяч рублей,

2028 год – 4 800,0 тысяч рублей,

2029 год – 4 800,0 тысяч рублей.

Расчет объема финансирования произведен на основании анализа цен ранее заключенных контрактов, поступивших коммерческих предложений, прайс-листов и прочих документов.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципального образования Крымский район

муниципальных услуг (выполнения работ)

Не предусмотрено.

7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы, ведомственных целевых программ

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Крымский район».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименова-ние) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1. | Приобрете-ние и модернизация компьютер-ной техники | шт. | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 2. | Приобретение оргтехники | шт. | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 3. | Обслужива-ние оргтехники | шт. | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |
| 4. | Приобретение лицензион-ных программных продуктов | шт. | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 5. | Сопровож-дение лицензионных программных продуктов | шт. | 20 |  | 22 |  | 22 |  | 25 |  | 25 |  |

8. Механизм реализации целевой муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор - отдел информатизации администрации муниципального образования Крымский район.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

- организует координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации целевой муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы на основании предложений исполнителей мероприятий муниципальной программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей мероприятий, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет контроль выполнения сетевых планов графиков, а также хода реализации муниципальной программы в целом.

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы представляет в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район информацию об участии и исполнении муниципальной программы.

Ежегодно, до 1- го марта года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы направляет в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

1) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

2) сведения о фактическом выполнении программных мероприятий, реализации ведомственных целевых муниципальных программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

3) сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении муниципальной программы;

4) сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

5) оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные области социальной сферы и экономики района (мультипликационный эффект по результатам реализации муниципальной программы).

К докладу прилагаются отчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальных программ. Текущее управление подпрограммами муниципальной программы осуществляют ее координаторы. Текущее управление отдельными мероприятиями муниципальной программы осуществляют исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств муниципального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, координаторы подпрограмм предоставляют координатору муниципальной программы доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Отдел информатизации администрации муниципального образования Крымский район в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в муниципальную программу) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня ее утверждения.

9. Оценка рисков реализации муниципальной программы

Факторами риска невыполнения муниципальной программы являются:

- недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета;

- увеличение цен на оборудование, услуги.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности координатора и участников муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы будут реализованы следующие управленческие мероприятия:

- определение организационной структуры управления реализации муниципальной программы;

- планирование и прогнозирование, определение рисков, способных препятствовать реализации программы;

- своевременное уточнение и корректировка мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг и контроль хода реализации муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренний фактор, который может повлиять на реализацию муниципальной программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| * низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы; * несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы; * недостаточная оперативность корректировки хода реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации программы | * детальное планирование хода реализации муниципальной программы; * оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы; * своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию муниципальной программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| финансовые риски, связанные с выполнением финансовых обязательств, принятых в муниципальной программе | ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов |
| правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы | оперативное реагирование на изменение федерального и краевого законодательства |

Ведомственных целевых программ не предусмотрено.

Начальник отдела информатизации

администрации И.Ф.Пацюк