ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района «О внесении изменений в постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 декабря 2022 года № 379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы

15.08.2024								                         г.Крымск

#### Основание для проведения экспертизы: пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 7 части 1 раздела 8 «Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Крымский район», принятого решением Совета муниципального образования Крымский район от 08.02.2023 № 293, соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 12.12.2023 № 01-10/07.

#### Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обязательств, подтверждение обоснованности размера расходных обязательств.

#### Предмет экспертизы: проект постановления администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района «О внесении изменений в постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 декабря 2022 года № 379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы материалы и документы финансово-экономических обоснований в части, касающейся расходных обязательств бюджета Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Нормативная правовая основа экспертизы включает в себя:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

#### - постановление Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22.08.2014 № 194 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молдаванского сельского поселения Крымского района» (далее - Порядок разработки Программ).

#### - проектно-сметная документация и другие документы.

#### Объект экспертизы: администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района.

#### Сроки начала и окончания проведения экспертизы: с 09.08.2024 по 15.08.2024.

#### Контрольно-счетной палатой муниципального образования Крымский район проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации Молдаванского сельского поселения «О внесении изменений в постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 декабря 2022 года № 379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы (далее - проект постановления, муниципальная программа). По результатам экспертизы установлено следующее.

# Проект постановления представлен в контрольно-счетную палату 09.08.2024 года (сопроводительное письмо от 07.08.2024 №1316).

#### Координатором и ответственным за реализацию программы является администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района.

#### Целью муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

#### Задачами муниципальной программы являются:

#### - реконструкция и ремонт объектов водоснабжения в населенных пунктах Молдаванского сельского поселения Крымского района;

#### - реконструкция и ремонт объектов водоотведения в населенных пунктах Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Муниципальной программой предусматривается реализация двух подпрограмм:

- «Развитие водоснабжения населенных пунктов Молдаванского сельского поселения Крымского района на 2023-2025 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоснабжения;

- «Развитие водоотведения населенных пунктов Молдаванского сельского поселения Крымского района на 2023-2025 годы.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоотведения.

Привлечение средств из бюджета Краснодарского края на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с краевым законодательством на основании соглашений №201-823-2024-03625419-099 за 19 марта 2024 года, №204-823-2024-03625419-043 от 3 апреля 2024 года, заключенных с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

#### В качестве финансово-экономического обоснования планируемых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы предоставлена проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы по объектам «Капитальный ремонт водопроводной сети «Подвод от насосной станции П.Т.Ф.» (от ВНС «Птицефабрика» до поселка Саук-Дере), Капитальный ремонт водопроводной сети «Сектор учета ТГВ- насосная Птицефабрики» (от точки присоединения в городе Крымске район 6-й бригады до ВНС «Птицефабрика») и протоколы подведения итогов определения поставщика (подрядчика исполнителя.

#### Анализ изменений объемов финансирования, предусмотренных проектом Программы отражены в следующей таблице:

#### тыс.руб.

| #### № п/п | #### Наименование подпрограммы | Объём Финансирования всего, #### тыс. руб. | #### Объем финансирования на 2023г. | #### Объем финансирования на 2024 г. | #### Объем финансирования на 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | «Развитие водоснабжения населенных пунктов Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы; |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Проект программы | 46 827,3 | 4 010,9 | 41 316,4 | 1 500,0 |
| #### 1.2 | Действующая редакция | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  | ИТОГО изменения | 42 327,3 | 2 510,9 | 39 816,4 | 0,0 |
| #### 2. | «Развитие водоотведения населенных пунктов Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы; |  |  |  |  |
| #### 2.1 | Проект программы | 2 520,0 | 220,0 | 2 000,0 | 300,0 |
| #### 2.2 | Действующая редакция | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО изменения | 1 920,0 | 20,0 | 1 800,0 | 100,0 |

#### Экономическая обоснованность финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы подтверждена.

#### Выводы и рекомендации:

- Представленное экономическое обоснование расходных обязательств, в части объемов финансирования на 2024-2025 годы, соответствует бюджетному законодательству РФ.

- По итогам финансово-экономической экспертизы контрольно-счетная палата муниципального образования Крымский район замечаний и предложений не имеет.